罗定市人民政府办公室

罗府办函〔2019〕67号

罗定市人民政府办公室关于印发罗定市深化

收费公路制度改革取消高速公路省界

收费站实施方案的通知

各镇人民政府、街道办事处，市直有关单位：

《罗定市深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站实施方案》业经市人民政府同意，现印发给你们，请认真组织实施。实施过程中遇到的问题，请径向市交通运输局反映。

罗定市人民政府办公室

2019年7月23日

罗定市深化收费公路制度改革取消

高速公路省界收费站实施方案

为贯彻落实《国务院办公厅关于印发深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站实施方案的通知》（国办发〔2019〕23号）、《广东省交通运输厅关于印发广东省深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站实施方案的通知》（粤交费〔2019〕516号）等文件要求，按省政府要求如期完成取消我市高速公路省界收费站工作任务，实现不停车快捷收费，根据我市高速公路运营管理实际，制定本方案。

一、总体要求

深入贯彻习近平总书记视察广东重要讲话精神，落实国务院“深化收费公路制度改革，提高综合交通运输网络效率，降低物流成本，两年内基本取消全国高速公路省界收费站，实现不停车快捷收费”的决策部署。按照“远近结合、统筹谋划，科学设计、有序推进，安全稳定、提效降费”的原则，以及交通运输部明确的技术路线，至2019年底前，取消我市高速公路省界收费站，基本完成我市高速公路其他收费站、收费车道、ETC门架系统硬件及软件标准化建设改造，罗定籍汽车ETC安装率达90%以上，力争全覆盖，基本实现不停车快捷收费，提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。

二、基本情况

1.我市目前运营中的高速公路共85公里，共7个收费站（含省界收费站），全部由省交通集团公司负责运营管理，具体由其属下的广东路桥建设发展有限公司云梧分公司负责。我市目前暂时没有县级管理的高速公路。

2.我市目前共有1个高速公路省界收费站，即是罗定市榃滨主线站（云罗高速），这个省界收费站的运营管理单位为广东省路桥建设发展有限公司云梧分公司。

3.我市预计2019年底汽车保有量11.3万辆，至2019年6月中，ETC安装数量4.04万辆，目前ETC使用率为35.7%。

三、工作任务及职责分工

（一）配合加快建设和完善我市收费公路收费设施体系。

根据省取消高速公路省界收费站实施方案，我市在该项工作中的拆除省界收费站以及其他收费站、收费车道、ETC门架系统硬件及软件标准化的改造建设（含改造后的联调测试）等工作，由广东路桥建设发展有限公司云梧分公司和省联合电服公司负责具体实施，我市配合施工期间的路面交通管理、建设安装高速公路收费站入口称重检测设施（设备）和实现称重检测数据与省治超系统联通联测（交通综合行政非现场执法应用平台）等工作，同时跟踪工程建设进展。（市交通运输局、市公安局负责）

（二）加快电子不停车快捷收费系统（ETC）推广应用。

坚持政府主导、市场引导、社会参与的原则，充分发挥各级政府职能部门的主体作用，调动各方资源，加快ETC推广应用。到2019年底，我市通行高速公路的车辆ETC使用率达到90%以上，罗定市籍车牌汽车ETC安装率达到90%以上，力争全覆盖，全市高速公路基本实现不停车快捷收费。根据《广东省交通运输厅关于印发广东省大力推动高速公路ETC发行工作方案的通知》（粤交费〔2019〕528号）有关要求，制定我市ETC推广方案。（市交通运输局负责，2019年10月底前完成）

按照谁主管谁负责以及属地管理原则，一是市直各部门和各镇街组织本单位、本系统、本辖区公务用车、国有企业车辆及救护车、消防车、警车、工程抢险车、城市管理执法执勤车等特种车辆率先全覆盖安装使用ETC。（各镇人民政府、街道办事处和市直各部门负责，中国人民银行罗定市支行配合，2019年9月底完成）；二是本市至少提供1个交通和停车方便的城市集中安装场地，并协助省联合电服公司和中国银行、工商银行、农业银行、建设银行、邮储银行等五大国有银行入场开展现场安装工作（市交通运输局负责，中国人民银行罗定市支行配合，2019年8月底完成安装场地选择，2019年12月底完成ETC安装）；三是市宣传部门通过本地电视、报刊、互联网等各类媒体向社会广泛宣传ETC的安装渠道、使用好处和优惠政策。（市文化广电旅游体育局负责，持续至2019年12月底）

依托车管所和车辆性能检测站（新车入户和旧车年检）、汽车销售4S店、高速公路收费站出入口以及服务区等车辆集中场所，以及行政服务中心、国有银行网点等办事集中地点，增加安装网点，方便公众就近便捷免费安装。（市公安局、市交通运输局、中国人民银行罗定市支行配合广东路桥建设发展有限公司云梧分公司，2019年12月底完成）

组织本市道路运输企业的客货运车辆、租赁车辆等营运车辆安装ETC。（市交通运输局负责，中国人民银行罗定市支行配合，2019年12月底完成）

建立机动车车辆管理数据与高速公路收费管理系统的信息共享机制，实现机动车注册登记信息共享与ETC申办个人信息认证，便利车辆快速安装ETC车载装置。（市公安局负责）

（三）配合调整完善高速公路相关法规政策。

根据省取消高速公路省界收费站实施方案，我市配合云浮市政府及云浮市交通运输局、云浮市发展改革局、云浮市公安局、云浮市交通集团公司等市级部门，调整和完善高速公路车辆通行费收费标准和货车通行费计费方式、清理和规范地方通行费减免政策、落实高速公路诚信体系建设及对偷逃车辆通行费等失信行为实施联合惩戒措施、落实推广高速公路差异化收费提升高速公路通行效率、研究综合利用高速公路省界收费站站场及生活配套设施等方面的工作。（市发展改革局、市公安局、市交通运输局负责）

（四）落实工作资金和配合分流安置收费人员。

根据省取消高速公路省界收费站实施方案，我市该项工作的工程建设、设备安装和调试、ETC免费发行等资金，由高速公路运营管理公司和ETC发行单位（含五大国有银行）负责。我市自行负责ETC媒体宣传、海报印刷和城市集中安装场地等费用。（市财政局负责，市交通运输局、市公安局、市文化广电旅游体育局配合）

我市配合指导广东路桥建设发展有限公司云梧分公司按照“转岗不下岗”的原则多渠道分流安置收费人员。(市人力资源社会保障局负责)

四、保障措施

（一）强化组织领导。

市政府成立罗定市深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站工作领导小组，由分管副市长任组长，市府办副主任、市交通运输局局长任副组长，市发展改革局、市工业和信息化局、市公安局、市司法局、市财政局、市人力资源社会保障局、市文化广电旅游体育局、市交通运输局、市国有资产监督管理局、中国人民银行罗定分行、广东路桥建设发展有限公司云梧分公司等有关部门负责人为成员，统筹协调推进相关工作。

市交通运输局成立工作专班，组织协调推进我市深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站各项工作（含ETC推广安装）。市公安局成立专门工作小组，协调开展收费站拆除、改造等施工期间的路面交通管理和推进新车入户、旧车年检安装ETC等工作；广东路桥建设发展有限公司云梧分公司按照省的统一部署和要求，加快工程建设和ETC的推广发行工作；五大国有银行加快与省联合电服公司业务对接，加快拓展与各单位的ETC安装业务联系。

（二）强化部门协作。

市各有关部门要按照各自工作职责，细化工作措施，积极作为、密切配合，确保取消省界收费站各项工作任务落实到位。建立联动工作机制，市直各单位、各镇街要落实专人负责此项工作，并确定1名工作联络员（姓名、职务、联系方式）于2019年7月30日前通过OA系统报市深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站工作领导小组办公室（设在市交通运输局，联系人：张志健，电话：3882266）。相关工作推进情况于每月28日前报送市深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站工作领导小组办公室，由市交通运输局汇总整理后报云浮市交通运输局。按云浮市的要求，广东路桥建设发展有限公司云梧分公司每周将工程施工进展简报报送省联合电服公司，同时抄报云浮市交通运输局。

（三）强化安全管理。

取消高速公路省界收费站工作涉及高速公路主线施工作业面多，路况复杂，广东路桥建设发展有限公司云梧分公司及公安交管部门要加强相关设施和系统建设改造期间的施工管理，保障正线公路畅通；加强后期运营管理，保障系统和网络安全，确保高速公路收费系统正常运行。外场工程施工周期短，时间紧，任务重，属地公安交管部门、交通执法部门在确保施工安全的前提下，简化施工审批流程，确保工程施工按期完成。各部门要落实安全生产责任制，建立应急机制，制定保安全、保畅通预案，确保取消省界收费站期间收费站正常通行秩序，避免发生长时间拥堵。（市公安局、市交通运输局负责）

（四）加强宣传引导。

加强对取消高速公路省界收费站、实现不停车快捷收费相关政策的宣传解读，各相关单位充分利用广播、电 视、报刊、互联网等媒体，正确引导社会预期，及时回应公众关切，营造良好舆论氛围。及时妥善处理突发事件，确保社会稳定。（市文化广电旅游体育局负责，各有关单位配合）

抄送：市委办，市人大办，市政协办，市纪委办。